| Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Міністерство надзвичайних ситуацій України |
| --- | --- |

НАКАЗ

№93/133

22.03.2013

(з основної діяльності)

Про організацію виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів підрозділами ДСНС України у 2013 році

На виконання Закону України від 7 червня 2012 року № 4909-VI "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2294 "Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів", з метою організації та здійснення у 2013 році завдань і заходів щодо очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів підрозділами ДСНС України НАКАЗУЮ:

1.	Основною метою проведення робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів вважати мінімізацію ризиків, що можуть виникати внаслідок підриву боєприпасів та зменшення загрози настання нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами (далі - ВНП).

2.	Визначити шляхи реалізації завдань і заходів очищення території від боєприпасів:

виконання завдань при реагуванні на випадки виявлення населенням ВНП (заявки про виявлення підозрілих предметів);

проведення планових робіт з розмінування територій та об'єктів (райони колишніх бойових дій, відповідно до яких органами влади прийнято рішення щодо їх очищення, території колишніх військових полігонів тощо);

обстеження у встановленому порядку окремих ділянок території і об'єктів на наявність ВНП за зверненнями суб'єктів господарювання.

3.	З метою забезпечення виконання у 2013 році завдань і заходів щодо реалізації програм, своєчасного реагування на випадки виявлення населенням ВНП і ефективного проведення планових робіт з очищення території від боєприпасів на підставі аналізу діяльності піротехнічних підрозділів протягом 2010-2012 років затвердити План реалізації основних завдань і заходів з очищення місцевості від ВНП у 2013 році (далі - План), що додається.

4. Для забезпечення ефективної реалізації Плану начальникам ГУ(У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Спеціальних регіональних центрів швидкого реагування ОРС ЦЗ, Бази зберігання, ремонту техніки та аварійно-рятувальних робіт, Спеціального морського загону, Навчального центру Служби:

протягом 2013 року забезпечити своєчасне реагування на випадки виявлення населенням ВНП, належний контроль за проведенням робіт з розмінування та якість їх виконання;

призначити у структурних підрозділах осіб, відповідальних за організацію і практичну реалізацію робіт з розмінування;

вжити заходів щодо укомплектування підрозділів, забезпечити підбір і підготовку особового складу піротехніків; у разі необхідності у встановленому порядку провести організаційно-штатні зміни у піротехнічних підрозділах, не зменшуючи їх існуючу штатну чисельність;

для проведення планових робіт до 18 березня 2013 року підготувати особовий склад, автомобільну, інженерну і спеціальну техніку до проведення робіт і забезпечити наявність визначеного нормативними і керівними документами оснащення та майна в підрозділах;

організувати та забезпечити планове виконання робіт з очищення територій від ВНП, визначених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки; скласти плани - графіки щодо очищення від ВНП конкретних ділянок місцевості;

активізувати роботу з місцевими органами влади щодо проведення робіт з очищення від ВНП районів ведення великомасштабних бойових дій, зокрема: окремих територій, на яких траплялися випадки травмування населення або виявлено велику кількість ВНП;

організувати виконання заходів щодо обстеження у встановленому порядку окремих ділянок території і об’єктів на наявність ВНП за зверненнями суб’єктів господарювання, в першу чергу територій таборів відпочинку дітей, місць масового відпочинку населення (пляжів), ділянок місцевості, визначених для будівництва та прокладання комунікацій;

виконання завдань і заходів організувати відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-технічної документації з безумовним дотриманням заходів безпеки; забезпечити облік і ведення звітної документації;

налагодити до 20 березня 2013 року взаємодію з місцевими патріотичними організаціями, що здійснюють пошукові та історико-археологічні заходи на ділянках місцевості ведення бойових дій минулих війн;

відкоригувати до 25 березня 2013 року відповідно до затвердженого Плану регіональні річні плани організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості на 2013 рік з урахуванням закріплених зон відповідальності;

щокварталу до 10 числа наступного за звітним періодом місяця надавати:

Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (тел./факс: 247-32-07, e-mail: bav@mns. gov.ua) інформацію щодо виконання Плану за визначеною формою (додаток 1);

Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС України (тел./факс: 247-31-91, е-таіі: <іі<іик@тп8.£ОУ.иа) інформацію щодо виконання річних Планів роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів в регіонах за визначеною формою (додаток 2);

спільно з місцевими органами влади, управліннями (відділами) з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів влади організувати роз'яснювальну роботу з населенням щодо дій у разі виявлення ВНП та забезпечити інформування населення про виконання робіт.

5.	Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (Марченко Г.Б.):
організувати моніторинг  за  виконанням  Плану, щоквартальне

узагальнення даних щодо виконаних обсягів робіт;

надавати в межах компетенції та сфери діяльності Департаменту допомогу підрозділам ДСНС України щодо організації та реалізації Плану;

забезпечити здійснення перевірок виконання робіт з очищення місцевості від ВНП та діяльності підрозділів щодо реалізації Плану за напрямками (додаток 3) згідно з графіком (додаток 4);

надати право директору Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Марченку Г.Б. залучати до перевірки виконання робіт з розмінування місцевості та діяльності підрозділів викладацький склад Навчального центру ОРС ЦЗ та найбільш досвідчених керівників піротехнічних підрозділів;

організувати проведення у IV кварталі на базі Навчального центру ОРС ЦЗ навчально-методичних зборів з керівниками піротехнічних підрозділів та відповідальними за організацію і реалізацію робіт з розмінування;

надавати, у разі необхідності, пропозиції стосовно перерозподілу та нарощування сил і засобів для виконання визначених Планом обсягів робіт.

6.	Департаменту ресурсного забезпечення (Білошицький Р.М.):
передбачати у встановленому порядку відповідне матеріально-технічне

забезпечення для реалізації Плану, зокрема забезпечення пально-мастильними матеріалами;

готувати проекти рішень щодо матеріально-технічного забезпечення робіт та надавати їх на розгляд керівництва ДСНС України після погодження Департаментом реагування на надзвичайні ситуації.

7.	Департаменту економіки і фінансів (Ільченко О.В.):

здійснювати фінансування заходів, визначених у Плані, в межах кошторисних призначень аварійно-рятувальних підрозділів, що залучаються до виконання робіт з очищення місцевості від ВНП;

забезпечити контроль за щомісячними виплатами винагороди особовому складу, залученому до виконання робіт з розшуку, піднімання, розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

8.	Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю:

організувати контроль виконання територіальними органами та підрозділами ОРС ЦЗ заходів річних планів роз'яснювальної роботи серед населення щодо дій у разі виявлення ВНП;

забезпечити через ЗМІ прозоре інформування населення щодо реалізації ДСНС України завдань і заходів з очищення території від вибухонебезпечних предметів.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Марченка Г.Б.

Голова 			М. Болотських