З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про Загальнодержавну цільову програму

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.243 )

{ В редакції Закону     N 3933-VI ( 3933-17 ) від 20.10.2011 }

1. Затвердити  Загальнодержавну  цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня,  наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

під час   підготовки  проекту  закону  про  Державний  бюджет України на відповідний рік  передбачати  видатки  на  забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою;

у тримісячний  строк  з  дня  набрання  чинності  цим Законом привести  свої  нормативно-правові  акти,  а   також   забезпечити приведення  органами  виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській  та  Севастопольській  міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

у тримісячний строк  з  дня  набрання  чинності  цим  Законом скоригувати   і   затвердити   відповідно   до   завдань  Програми регіональні  та  місцеві  програми  (заходи)   щодо   забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;

під час   розроблення   та   затвердження  проектів  місцевих бюджетів  передбачати  у  них  необхідні  кошти  для  забезпечення виконання   регіональних   та   місцевих  програм  (заходів)  щодо забезпечення  населення   якісною   питною   водою   в   достатній кількості.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 березня 2005 року 
          N 2455-IV

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Законом України  від 3 березня 2005 року N 2455-IV

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

Мета Програми

Метою Програми   є   забезпечення  гарантованих  Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на достатній життєвий  рівень та   екологічну   безпеку   шляхом  забезпечення  питною  водою  в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом  розв'язання  проблеми   є   реалізація державної   політики   щодо   розвитку   та  реконструкції  систем централізованого водопостачання та водовідведення;  охорони джерел питного  водопостачання;  доведення  якості  питної  води до вимог державних стандартів;  нормативно-правового забезпечення  у  сфері питного   водопостачання   та   водовідведення;   розроблення   та впровадження   науково-дослідних    і    дослідно-конструкторських розробок   із   застосуванням   новітніх  матеріалів,  технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

приведення до нормативних вимог  зон  санітарної  охорони  та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел  питного  водопостачання на відповідність установленим вимогам;

інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

будівництва і  реконструкції  водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених  стічних  вод, що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та  впровадження  станцій  (установок) доочищення питної  води  і  пунктів  її  розливу  із  застосуванням  новітніх матеріалів,  технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи  систем  централізованого водопостачання;

оснащення лабораторій  контролю  якості  води  та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової   бази   у    сфері    питного водопостачання  та  водовідведення  у відповідність із стандартами Європейського Союзу з  урахуванням  національних  особливостей,  у тому  числі  в  частині  посилення  відповідальності  за порушення нормативів  забруднення   навколишнього   природного   середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об'єкти;

здійснення комплексних  науково-дослідних   та дослідно-конструкторських  розробок  із   застосуванням   новітніх технологій,  обладнання,  матеріалів,  приладів, використання яких спрямоване,  зокрема,  на енерго- і ресурсозбереження,  підвищення якості  питної води та очищення стічних вод,  а також впровадження таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені  в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон    санітарної    охорони   джерел   питного водопостачання;

будівництво та   реконструкція   водозабірних    споруд    із застосуванням   новітніх   технологій  та  обладнання,  зокрема  у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог    (першочергово   Дніпропетровська,   Донецька,   Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області);

упровадження станцій (установок)  доочищення  питної  води  у системах    централізованого    водопостачання,   насамперед   для водозабезпечення  дошкільних,  шкільних  і  лікувальних  закладів, зокрема  в  сільських  населених пунктах,  та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

будівництво та реконструкція водопровідних та  каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в  сільських  населених  пунктах  (першочергово  Автономна Республіка   Крим,   Дніпропетровська,  Закарпатська,  Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони);

розроблення схем оптимізації роботи  систем  централізованого водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій  здійснення  контролю  якості  води  та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у  сфері  питного водопостачання  та  водовідведення  у відповідність із стандартами Європейського  Союзу,   у   тому   числі   в   частині   посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об'єкти;

розроблення та  впровадження  науково-дослідних  і дослідно-конструкторських  розробок  із  застосуванням   новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію  осадів,  що   утворюються   під   час очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну,  епідемічну  та  екологічну  ситуацію  в Україні;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на   підприємствах   питного   водопостачання   та водовідведення   новітні  технології  із  застосуванням  сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове   постачання   якісної   питної   води населенню,    що    має    доступ   до   систем   централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих  бюджетів,  у  тому  числі   спрямованих   на фінансування  заходів  інших державних,  регіональних та галузевих програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання  та  водовідведення відповідно  до  програм їх розвитку,  затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і  внутрішніх   запозичень,   грантів   міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування  Програми  уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих  бюджетів  на  відповідний  рік  у межах   видатків,   передбачених  головному  розпоряднику  коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного  бюджету  на  виконання   заходів   Програми спрямовуються  згідно  з  порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган  виконавчої  влади  з  питань житлово-комунального  господарства подає щороку під час підготовки проекту   Державного   бюджету   України   на   відповідний    рік обґрунтування  обсягів  робіт  та  їх  фінансування  з  Державного бюджету  України   з   урахуванням   пропозицій   міжвідомчої   та регіональних комісій.

Орієнтовний обсяг     фінансування     Програми     становить 9471,7 млн гривень,  з  яких  за  рахунок  державного   бюджету  - 3004,3 млн, з інших джерел - 6467,4 млн гривень.

Додаток 1  до Програми

ПАСПОРТ 
Загальнодержавної цільової програми 
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

1. Програма  затверджена:  Законом  України  від  20   жовтня 2011 року N 3933-VI.

2. Державний  замовник:  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Керівник   Програми:   Міністр   регіонального   розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Виконавці  заходів  Програми:  Міністерство  регіонального розвитку,   будівництва   та   житлово-комунального   господарства України,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

5. Строк виконання - 2011-2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Джерела   |   Обсяг   |                                    У тому числі за роками                               |

|фінансування|   фінан-  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|            |  сування, |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |

|            |млн гривень|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Державний   |  3004,3   | 200,7  | 238,2  | 273,5  | 312,8  | 346,4  | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 |

|бюджет      |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Інші джерела|  6467,4   | 349,5  | 408,1  | 460,3  |  524   |  570   | 831,1  | 831,1  | 831,1  | 831,1  | 831,1  |

|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Усього      |  9471,7   | 550,2  | 646,3  | 733,8  | 836,8  | 916,4  |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2  до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної цільової програми

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування |  Найменування  |                   Значення показника                   |  Найменування  |  Головний   | Джерела |Прогноз- |                                  У тому числі за роками                                 |

|   завдання   |   показника    |--------------------------------------------------------|     заходу     | розпорядник | фінан-  |ний обсяг|                                                                                         |

|              |                |усього|                    за роками                    |                |  бюджетних  |сування  | фінан-  |                                                                                         |

|              |                |      |                                                 |                |   коштів    |(держав- | сових   |                                                                                         |

|              |                |      |-------------------------------------------------|                |             |  ний,   |ресурсів |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                |      |2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|                |             |місцевий |   для   |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             | бюджет, |виконання|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |  інші)  |завдань, |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |   млн   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         | гривень |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|--------------+----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|1. Охорона    |кількість       | 2235 |180 |190 |200 |210 |220 |247 |247 |247 |247 |247 |1) упорядкування|Міністерство |державний|    50   |  2,8   |  3,4   |    4   |  4,6   |  5,2   |    6   |    6   |    6   |    6   |    6   |

|джерел питного|водозаборів, на |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |зон санітарної  |регіонального|бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|водопостачання|яких буде       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |охорони джерел  |розвитку,    |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |упорядковано    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |питного         |будівництва  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |зони санітарної |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водопостачання  |та житлово-  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |охорони джерел  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |комунального |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |питного         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |господарства |інші     |    50   |  2,8   |  3,4   |    4   |  4,6   |  5,2   |    6   |    6   |    6   |    6   |    6   |

|              |водопостачання, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |України      |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |   100   |  5,6   |  6,8   |    8   |  9,2   |  10,4  |   12   |   12   |   12   |   12   |   12   |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|    50   |  2,8   |  3,4   |    4   |  4,6   |  5,2   |    6   |    6   |    6   |    6   |    6   |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |    50   |  2,8   |  3,4   |    4   |  4,6   |  5,2   |    6   |    6   |    6   |    6   |    6   |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |кількість       |  570 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |2) будівництво  |     -"-     |державний|  1500   |   84   |  102   |  120   |  138   |  156   |  180   |  180   |  180   |  180   |  180   |

|              |побудованих та  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та реконструкція|             |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |реконструйованих|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водозабірних    |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водозабірних    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |споруд із       |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |споруд, одиниць |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |застосуванням   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |новітніх        |             |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |технологій та   |             |інші     |  1500   |   84   |  102   |  120   |  138   |  156   |  180   |  180   |  180   |  180   |  180   |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |обладнання      |             |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |  3000   |  168   |  204   |  240   |  276   |  312   |  360   |  360   |  360   |  360   |  360   |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  1500   |   84   |  102   |  120   |  138   |  156   |  180   |  180   |  180   |  180   |  180   |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  1500   |   84   |  102   |  120   |  138   |  156   |  180   |  180   |  180   |  180   |  180   |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 1                                                                                                             |  3100   |  173,6 |  210,8 |  248   |  285,2 |  322,4 |  372   |  372   |  372   |  372   |  372   |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  1550   |  86,8  |  105,4 |  124   |  142,6 |  161,2 |  186   |  186   |  186   |  186   |  186   |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  1550   |  86,8  |  105,4 |  124   |  142,6 |  161,2 |  186   |  186   |  186   |  186   |  186   |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|2. Доведення  |кількість       |23000 |1900|2000|2100|2200|2300|2500|2500|2500|2500|2500|1) впровадження |Міністерство |державний|  769,5  |  43,1  |  52,3  |  61,6  |  70,8  |   80   |  92,34 |  92,34 |  92,34 |  92,34 |  92,3  |

|якості питної |впроваджених    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |станцій         |регіонального|бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|води до       |станцій         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |(установок)     |розвитку,    |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|встановлених  |(установок)     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |доочищення      |будівництва  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|нормативів    |доочищення      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |питної води у   |та житлово-  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |питної води у   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |системах        |комунального |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |системах        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |централізованого|господарства |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |централізованого|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водопостачання, |України      |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |питного         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |насамперед для  |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водопостачання  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водозабезпечення|             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |та пунктах      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дошкільних,     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |розливу води,   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |шкільних і      |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |лікувальних     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |закладів,       |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |зокрема у       |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |сільських       |             |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |населених       |             |інші     |  2930,5 |  164,1 |  199,3 |  234,4 |  269,6 |  304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |пунктах, та     |             |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |облаштування    |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |пунктів розливу |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |питної води з   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |доставкою її    |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |спеціальним     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |автотранспортом |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |  3700   |  207,2 |  251,6 |  296   |  340,4 |  384,8 |  444   |  444   |  444   |  444   |  444   |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  769,5  |  43,1  |  52,3  |  61,6  |  70,8  |   80   |  92,34 |  92,34 |  92,34 |  92,34 |  92,34 |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  2930,5 |  164,1 |  199,3 |  234,4 |  269,6 |  304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |кількість       | 1292 |1292|    |    |    |    |    |    |    |    |    |2)              |             |інші     |   0,5   |  0,5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |інвентаризованих|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |інвентаризація  |             |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |каналізаційних  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |каналізаційних  |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |очисних споруд, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |очисних споруд  |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |   0,5   |  0,5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |інші     |   0,5   |  0,5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |кількість       |  131 |  6 |  8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |3) будівництво  |     -"-     |державний|  633,8  |   56   |   68   |   80   |   92   |  104   |  46,76 |  46,76 |  46,76 |  46,76 |  46,76 |

|              |збудованих та   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та реконструкція|             |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |реконструйованих|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водопровідних та|             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водопровідних та|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |каналізаційних  |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |каналізаційних  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |очисних споруд  |             |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |очисних споруд, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |із застосуванням|             |інші     |  1866,7 |  55,5  |   68   |   80   |   92   |  104   | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |новітніх        |             |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |технологій та   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |обладнання      |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                  |         |  2501   |  112   |  136   |  160   |  184   |  208   |  340,2 |  340,2 |  340,2 |  340,2 |  340,2 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  633,8  |   56   |   68   |   80   |   92   |  104   |  46,76 |  46,76 |  46,76 |  46,76 |  46,76 |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  1866,7 |  55,5  |   68   |   80   |   92   |  104   | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |кількість       | 1230 |738 |492 |    |    |    |    |    |    |    |    |4) розроблення  |Міністерство |державний|  15,4   |  9,2   |  6,2   |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |розроблених     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |схем оптимізації|регіонального|бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |схем оптимізації|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |роботи систем   |розвитку,    |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |роботи систем   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |централізованого|будівництва  |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |централізованого|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водопостачання  |та житлово-  |інші     |  46,1   |  27,7  |  18,4  |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водопостачання  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та              |комунального |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |та              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водовідведення  |господарства |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водовідведення, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |України      |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |  61,5   |  36,9  |  24,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  15,4   |  9,2   |  6,2   |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  46,1   |  27,7  |  18,4  |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |кількість       |  356 | 88 | 88 | 90 | 90 |    |    |    |    |    |    |5) оснащення    |     -"-     |державний|  23,6   |  4,9   |  5,5   |  6,9   |  6,3   |        |        |        |        |        |        |

|              |оснащених       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |лабораторій     |             |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |лабораторій     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |контролю якості |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |контролю якості |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |води та стічних |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |води та стічних |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |вод сучасним    |             |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |вод сучасним    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |контрольно-     |             |інші     |  73,6   |  14,9  |   17   |  21,9  |  19,8  |        |        |        |        |        |        |

|              |контрольно-     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |аналітичним     |             |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |аналітичним     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |обладнанням     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |обладнанням,    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |  97,2   |  19,8  |  22,5  |  28,8  |  26,1  |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  23,6   |  4,9   |  5,5   |  6,9   |  6,3   |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  73,6   |  14,9  |   17   |  21,9  |  19,8  |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 2                                                                                                             |  6359,7 |  375,9 |  434,7 |  484,8 |  550,5 |  592,8 |  784,2 |  784,2 |  784,2 |  784,2 |  784,2 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  1442,3 |  113,2 |  132   |  148,5 |  169,1 |  184   |  139,1 |  139,1 |  139,1 |  139,1 |  139,1 |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  4917,4 |  262,7 |  302,7 |  336,3 |  381,4 |  408,8 |  645,1 |  645,1 |  645,1 |  645,1 |  645,1 |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3. Нормативно-|кількість       |  34  |  5 |  5 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |1) приведення   |Міністерство |державний|    5    |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,5   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |

|правове та    |розроблених     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |нормативно-     |регіонального|бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|науково-      |нормативно-     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |правової бази у |розвитку,    |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|технічне      |правових актів у|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |сфері питного   |будівництва  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|забезпечення  |сфері питного   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водопостачання  |та житлово-  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водопостачання  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та              |комунального |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |та              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водовідведення у|господарства |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водовідведення  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |відповідність із|України      |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |відповідно до   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |стандартами     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |стандартів      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |Європейського   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |Європейського   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |Союзу, у тому   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |Союзу, у тому   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |числі в частині |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |числі в частині |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |посилення       |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |посилення       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |відповідальності|             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |відповідальності|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |за порушення    |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |за порушення    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |нормативів      |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |нормативів      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |забруднення     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |забруднення     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навколишнього   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |навколишнього   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |природного      |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |природного      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |середовища,     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |середовища,     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |насамперед      |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |насамперед      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |скидів          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |скидів          |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |промислових     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |промислових     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |підприємств у   |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |підприємств у   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |водні об'єкти,  |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |водні об'єкти,  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |одиниць         |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |    5    |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,5   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|    5    |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,5   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|              |кількість       |  18  |  1 |  1 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |2) розроблення, |     -"-     |державний|    7    |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,6   |  0,7   |  0,84  |  0,84  |  0,84  |  0,84  |  0,84  |

|              |розроблених,    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |удосконалення та|             |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |удосконалених   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |впровадження    |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |та впроваджених |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-        |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |науково-        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідних і     |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |дослідних і     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідно-       |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |дослідно-       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |конструкторських|             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |конструкторських|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |розробок        |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |розробок,       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |одиниць         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |             |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом                                                                                                                            |    7    |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,6   |  0,7   |  0,84  |  0,84  |  0,84  |  0,84  |  0,84  |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |   -"-   |    7    |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,6   |  0,7   |  0,84  |  0,84  |  0,84  |  0,84  |  0,84  |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 3                                                                                                             |    12   |  0,7   |  0,8   |    1   |  1,1   |  1,2   |  1,44  |  1,44  |  1,44  |  1,44  |  1,44  |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |   -"-   |    12   |  0,7   |  0,8   |    1   |  1,1   |  1,2   |  1,44  |  1,44  |  1,44  |  1,44  |  1,44  |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Усього за Програмою                                                                                                              |  9471,7 |  550,2 |  646,3 |  733,8 |  836,8 |  916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|у тому числі                                                                                                           |державний|  3004,3 |  200,7 |  238,2 |  273,5 |  312,8 |  346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 |

|                                                                                                                       |бюджет   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                       |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|                                                                                                                       |інші     |  6467,4 |  349,5 |  408,1 |  460,3 |  524   |  570   |  831,1 |  831,1 |  831,1 |  831,1 |  831,1 |

|                                                                                                                       |джерела  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Додаток 3  до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Загальнодержавної цільової програми 
"Питна вода України" на 2011-2020 роки 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування |  Найменування  |                    Значення показників виконання завдання                   |

|   завдання   |   показників   |-----------------------------------------------------------------------------|

|              |   виконання    |усього |                        у тому числі за роками                       |

|              |    завдання    |       |---------------------------------------------------------------------|

|              |                |       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|1. Охорона    |екологічний     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|джерел питного|----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|водопостачання|кількість       |  2235 |  180 |  190 |  200 |  210 |  220 |  247 |  247 |  247 |  247 |  247 |

|              |водозаборів, на |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |яких буде       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |упорядковано    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |зони санітарної |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |охорони джерел  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |питного         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водопостачання, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |соціальний      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |кількість       |  570  |  30  |  40  |  45  |  50  |  55  |  70  |  70  |  70  |  70  |  70  |

|              |побудованих та  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |реконструйованих|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водозабірних    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |споруд, одиниць |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|2. Доведення  |соціальні       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|якості питної |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|води до       |кількість       | 23000 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

|встановлених  |впроваджених    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|нормативів    |станцій         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |(установок)     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |доочищення      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |питної води у   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |системах        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |централізованого|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |питного         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водопостачання  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |та пунктах      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |розливу питної  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |води, одиниць   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |кількість       |  1292 | 1292 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |інвентаризованих|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |каналізаційних  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |очисних споруд, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |кількість       |  131  |  6   |  8   |  10  |  12  |  15  |  16  |  16  |  16  |  16  |  16  |

|              |збудованих та   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |реконструйованих|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водопровідних та|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |каналізаційних  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |очисних споруд, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |кількість       |  1230 |  738 |  492 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |розроблених схем|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |оптимізації     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |роботи систем   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |централізованого|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водопостачання  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |та              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водовідведення, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |екологічний     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |кількість       |  356  |  88  |  88  |  90  |  90  |      |      |      |      |      |      |

|              |лабораторій     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |контролю якості |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |води та стічних |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |вод, оснащених  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |сучасним        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |контрольно-     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |аналітичним     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |обладнанням,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|3. Нормативно-|соціальні       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|правове та    |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|науково-      |кількість       |  34   |  5   |  5   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |

|технічне      |розроблених     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|забезпечення  |нормативно-     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |правових актів у|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |сфері питного   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водопостачання  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |та              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водовідведення  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |відповідно до   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |стандартів      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |Європейського   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |Союзу, у тому   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |числі в частині |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |посилення       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |відповідальності|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |за порушення    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |нормативів      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |забруднення     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |навколишнього   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |природного      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |середовища,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |насамперед      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |скидів          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |промислових     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |підприємств у   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |водні об'єкти,  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|              |кількість       |  18   |  1   |  1   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |

|              |розроблених,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |удосконалених   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |та впроваджених |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |науково-        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |дослідних і     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |дослідно-       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |конструкторських|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |розробок,       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |одиниць         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------