МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 102

29.12.2010

Про організаційні заходи щодо створення та впровадження Системи 112

На виконання пункту 10 додатка 2 Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357, протоколу від 01.11.2010 № 8 засідання міжвідомчої робочої групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та з метою впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (далі – Система 112)

НАКАЗУЮ:

1.Утворити робочу групу з координації та організаційно-методичного супроводу виконання заходів щодо створення і впровадження Системи 112 та інтеграції до неї системи оперативно-диспетчерського управління МНС, централізованих систем техногенного та пожежного спостереження у складі, згідно з додатком.

2.Затвердити План заходів щодо розбудови та впровадження Системи 112 на 2011-2015 роки, що додається.

3.Відділу розвитку та супроводу системи 112 (Хорошок В.П.), Державному підприємству «Центр громадської безпеки 112» (Котлін В.М.):

у термін до 1 лютого 2011 року забезпечити розроблення техніко-економічного обґрунтування заходів зі створення та впровадження Системи 112;

у термін до 1 грудня 2011 року забезпечити розроблення проектно-технічної документації на Систему 112.

4.Управлінню міжнародного співробітництва (Некипілий В.С.), Державному підприємству «Центр громадської безпеки 112» (Котлін В.М.) вивчити досвід фінансування інфраструктурних проектів в Україні та узагальнити інформацію щодо використання іноземних інвестицій та грантів, і в термін до 20 січня 2011 року підготувати пропозиції щодо його використання при створенні Системи 112.

5.Відділу розвитку та супроводу системи 112 (Хорошок В.П.), Управлінню юридичного забезпечення (Поворозник Р.Р.) у термін до 20 січня 2011 року підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинної законодавчої та нормативно-правової бази у зв’язку з впровадженням Системи 112.

6.Управлінню координації заходів з підготовки чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Гарбар К.М.), Відділу розвитку та супроводу системи 112 (Хорошок В.П.) у термін до 17 січня 2011 року підготувати пропозиції щодо внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357, з урахуванням наявного стану фінансування заходів зі створення Системи 112.

7.Державному підприємству «Центр громадської безпеки 112» (Котлін В.М.):

у термін до 1 березня 2011 року провести розрахунки чисельності нових робочих місць для забезпечення функціонування Системи 112 і визначити їх фахову направленість;

у термін до 21 січня 2011 року розробити технічні умови щодо розміщення технічного обладнання Системи 112, затвердити та надіслати до ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

8.Начальникам ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь підготувати пропозиції щодо розширення наявних або виділення нових приміщень для розміщення технічного обладнання Системи 112, згідно з технічними умовами, і в термін до 28 січня 2011 року надати їх до МНС через Відділ розвитку та супроводу системи 112 (Хорошок В.П).

9.Управлінню освіти і науки (Євсюков О.П.) у термін до 1 квітня 2011 року розробити та затвердити програми та методики навчання фахівців Системи 112.

10.Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (Гасек І.В.), Державному департаменту пожежної безпеки (Улинець Е.М.), Державному підприємству «Центр громадської безпеки 112» (Котлін В.М.), Управлінню зв’язку та оповіщення (Лоєнко А.О.) у межах компетенції в термін до 24 січня 2011 року доопрацювати технічні завдання на впровадження централізованої системи пожежного спостереження і системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях щодо їх інтеграції до Системи 112.

11.Управлінню зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю (Єршова Ю.В.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації етапів побудови Системи 112.

12.Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від 06.04.2010 № 206 «Про утворення робочої групи».

13.Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М.В.

Міністр                                                                  В. Балога

Склад робочої групи з координації та організаційно-методичного супроводу робіт зі створення і впровадження Системи 112 та інтеграції до неї систем пожежного спостереження і раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях

План заходів щодо розбудови та впровадження Системи 112 на 2011-2015 роки

Додаток

до наказу  МНС

_________№_________

СКЛАД

робочої групи з координації та організаційно-методичного супроводу робіт зі створення і впровадження Системи 112 та інтеграції до неї систем пожежного спостереження і раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях

| БОЛОТСЬКИХ Михайло Васильович | перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій, голова робочої групи |
| --- | --- |
| БОНДАРЕНКО Андрій Юрійович | заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, заступник голови робочої групи |
| ХОРОШОК Володимир Петрович | начальник Відділу розвитку та супроводу системи 112, заступник голови робочої групи |
| Члени робочої групи: |  |
| БАРАН Леонід Борисович | завідувач відділу № 225 Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, кандидат технічних наук (за згодою) |
| БЕРНАЗЮК Ян Олександрович | начальник Управління протидії корупції та контрольно-ревізійної роботи |
| БОЙЧУК Роман Володимирович | начальник відділу координації заходів забезпечення безпеки Управління координації з підготовки чемпіонату Європи з футболу 2012 |
| ЄВСТІФЄЄВ В’ячеслав Валентинович | начальник відділу ліцензування Державного департаменту пожежної безпеки |
| КОЛЄСНІЧЕНКО Юрій Юрійович | начальник Управління прогнозування |
| ЛЕЩЕНКО Олександр Якович | заступник директора Департаменту – начальник відділу інженерно-технічних заходів та експертиз Департаменту цивільного захисту |
| ЛОЄНКО Анатолій Олексійович | начальник Управління зв’язку та оповіщення |
| МЕДЯНОВСЬКИЙ Олександр Юрійович | начальник Департаменту міжоператорського бізнесу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» (за згодою) |
| НЕКИПІЛИЙ Вадим Сергійович | головний фахівець відділу євроатлантичного співробітництва Управління міжнародного співробітництва |
| ПАВЛОВ Сергій Васильович | заступник директора Департаменту кадрової політики |
| ПАШКЕВИЧ Леонід Полікарпович | голова ради директорів ДП «Українські спеціальні системи зв’язку» |
| ПОДОБЄД Ігор Васильович | заступник директора Департаменту економіки і фінансів – начальник відділу економічного аналізу та роботи з підприємствами |
| ПОЛІЩУК Тарас Васильович | заступник начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки |
| РИБКА Сергій Володимирович | заступник голови правління з технічних питань відкритого акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку «Діпрозв’язок» (за згодою) |
| СКАКУН Василь Олександрович | начальник відділу науково-технічного розвитку Управління освіти і науки |
| ЧЕЧОТКІН Микола Олександрович | начальник відділу оперативно-чергової служби Департаменту управління рятувальними силами |
| ЮЩЕНКО Андрій Іванович | начальник відділу розвитку нормативно-правової бази Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |

Начальник Відділу розвитку

та супроводу системи 112			      		 В. Хорошок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МНС

ід _____________№_________

План заходів

щодо розбудови та впровадження Системи 112

на 2011-2015 роки

| № з/п | Захід | Виконавець | Термін виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання робочої групи з координації та організаційно-методичного супроводу робіт зі створення і впровадження Системи 112 та інтеграції до неї систем пожежного спостереження і раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях | Відділ 112 | 29.12.2010 | В подальшому проводити засідання 1 раз на місяць |
| 2. | Розробити техніко-економічне обґрунтування заходів зі створення та впровадження Системи 112 | Відділ 112, ДП ЦГБ 112 | до 01.02.2011 |  |
| 3. | Доопрацювання проекту на створення Системи 112 | Відділ 112, ДП ЦГБ 112 | до 01.12.2011 |  |
| 4. | Підготовити необхідні матеріали та розпочати проведення процедури закупівель товарів та послуг щодо створення Системи 112 | Відділ 112, ДП ЦГБ 112 | до 17.01.2011 |  |
| 5. | Створення технологічного центру Системи 112 в м. Києві на базі МНС. 2.1. Розробка робочого проекту. 2.2. Закупівля обладнання та програмного забезпечення. 2.3. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 2.4. Введення в експлуатацію. | Відділ 112, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС в м. Києві та Київськ. обл. | до 01.02.2011 до 15.02.2011 до 01.03.2011 до 29.04.2011 |  |
| 4. | Оцінка телекомунікаційної мережі для побудови Системи 112. | Відділ зв’язку та оповіщ., ДП ЦГБ 112 | до 20.01.2011 |  |
| 5. | Розробка проектної документації на телекомунікаційну мережу Системи 112. | Відділ зв’язку та оповіщ., ДП ЦГБ 112 | до 01.04.2011 |  |
| 6. | Розробка та затвердження протоколу обміну даними між службами реагування. | Відділ зв’язку та оповіщ., ДП ЦГБ 112 | до 01.04.2011 |  |
| 7. | Створення РЦ 112 на базі ГУ МНС у Львівській області. 7.1. Розробка робочого проекту. 7.2. Закупівля обладнання та програмного забезпечення. 7.3. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 7.4. Введення в дослідну експлуатацію. | Відділ 112, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС у Львів. обл. | до 01.03.2011 до 15.03.2011 до 04.05.2011 до 01.06.2011 |  |
| 8. | Проведення робіт з інтеграції до РЦ 112 на базі ГУ МНС у Львівській області централізованої системи пожежного спостереження і системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях . | ДІЦЗтаТБ, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС у Львів. обл. | до 01.05.2011 |  |
| 9. | Створення учбового центру Системи 112 на базі Львівського Університету безпеки життєдіяльності МНС 9.1. Розробка робочого проекту. 9.2. Закупівля обладнання та програмного забезпечення. 9.3. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 9.4. Введення в експлуатацію. | Відділ 112, ДП ЦГБ 112, Університет | до 01.04.2011 до 15.04.2011 до 01.05.2011 до 01.05.2011 |  |
| 10. | Створення РЦ 112 на базі ГУ МНС у Донецькій, Київській, Харківській областях та м. Києві. 10.1. Розробка робочих проектів. 10.2. Закупівля обладнання та програмного забезпечення. 10.3. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 10.4. Введення в дослідну експлуатацію. | Відділ 112, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС у Донецькій, Київській, Харківській областях та м. Києві | до 01.08.2011 до 15.08.2011 до 01.09.2011 до 01.12.2011 |  |
| 11. | Проведення робіт з інтеграції до РЦ 112 на базі ГУ МНС у Донецькій, Київській, Харківській областях та м. Києві централізованої системи пожежного спостереження і системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях. | ДІЦЗтаТБ, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС у Донецькій, Київській, Харківській областях та м. Києві | до 01.11.2011 |  |
| 12. | Проведення модернізації СОДУ служб екстреного реагування («101», «102», «103») у Донецькій, Київській, Львівській , Харківській областях та м. Києві з інтеграцією до РЦ112. 12.1. Розробка робочих проектів. 12.2. Закупівля обладнання та програмного забезпечення. 12.3. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи. | Відділ зв’язку та оповіщ., ДП ЦГБ 112, ГУ МНС у Донецькій, Київській, Харківській областях та м. Києві | до 15.08.2011 до 01.09.2011 до 01.12.2011 |  |
| 13. | Введення РЦ 112 у Донецькій, Київській, Львівській , Харківській областях та м. Києві у промислову експлуатацію. | МНС | з 01.05.2012 |  |
| 14. | Створення РЦ 112 на базі ГУ МНС в областях | Відділ 112, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС в областях | до 01.12.2013 |  |
| 15. | Проведення робіт з інтеграції до РЦ 112 на базі ГУ МНС у областях централізованої системи пожежного спостереження і системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях. | ДІЦЗтаТБ, ДП ЦГБ 112, ГУ МНС у Донецькій, Київській, Харківській областях та м. Києві | до 01.12.2013 |  |
| 16. | Проведення модернізації СОДУ служб екстреного реагування («101», «102», «103») в областях з інтеграцією до РЦ112. | Відділ зв’язку та оповіщ., ДП ЦГБ 112, ГУ МНС в областях | до 01.06.2015 |  |
| 17. | Проведення дослідної експлуатації Системи 112 | Відділ 112, ДП ЦГБ 112 | до 01.12.2015 |  |
| 18. | Введення Системи 112 на всій території України в промислову експлуатацію. | МНС | з 01.12.2015 |  |
| 19. | Забезпечення науково-технічного супроводу Системи 112 з використанням технологічного та учбового центрів. | Відділ 112, ДП ЦГБ 112 | постійно |  |
| 20. | Забезпечення функціонування Системи 112 | МНС, ДП ЦГБ 112 | постійно |  |

Начальник Відділу розвитку та супроводу системи 112											В.П.  Хорошок

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 17

06.01.2011

Про відновлення роботи ДП «Центр громадської безпеки 112»

Керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, законом України «Про управління об’єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року №1539 «Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»,  та з метою забезпечення належного функціонування Державного підприємства «Центр громадської безпеки 112»

НАКАЗУЮ:

1.   Скасувати накази МНС від 06.07.2009 № 456 «Про ліквідацію  Державного  підприємства  «Центр громадської безпеки 112» та від 16.12.2010 № 60 «Про перетворення Державного підприємства «Центр громадської безпеки 112»».

2.   Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС від 28.08.2008         № 622 «Про виконання робіт зі створення Системи 112» та від 13.05.2010         № 338 «Про виконання робіт зі створення Системи 112».

3.   Покласти на Котліна Віктора Михайловича виконання обов’язків директора Державного підприємства «Центр громадської безпеки 112» до укладення контракту з керівником Державного підприємства.

4.   Виконуючому  обов’язки директора Державного підприємства «Центр громадської безпеки 112»  Котліну В. М. до 18 січня 2011 року подати на затвердження до МНС нову редакції Статуту Державного підприємства «Центр громадської безпеки 112».

5.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М.В.

Міністр                                                                         В. Балога

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 18

06.01.2011

Про виконання робіт зі створення Системи 112

На виконання пункту 10 додатка 2 Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи   2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від       14 квітня 2010 року № 357, пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 травня 2008 року № 770-р «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (далі – Система 112) та з метою ефективного виконання робіт зі створення Системи112 в Україні

НАКАЗУЮ:

1.    Визначити Державне підприємство «Центр громадської безпеки 112» (далі – ДП «ЦГБ 112») (Котлін В.М.) головним виконавцем робіт зі створення і впровадження Системи 112 у регіонах України.

2.    Покласти на Відділ розвитку та супроводу системи 112             (Хорошок В.П.) методичне керівництво та контроль за виконанням робіт зі створення Системи 112.

3.    ДП «ЦГБ 112»:

до 14.01.2011 розробити спільно з Відділом розвитку та супроводу системи 112 і подати на затвердження у встановленому порядку план виконання робіт ДП «ЦГБ 112» зі створення Системи 112 на 2011рік;

надавати щомісяця, до 20 числа наступного місяця за звітним, до Відділу розвитку та супроводу системи 112 звіти про хід виконання робіт зі створення Системи 112.

4.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М.В.

Міністр                                                                         В. Балога