Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру на 2012-2016 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (держав-ний, місцевий бюджет, тощо) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн.грн | У тому числі за роками (млн. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здійснення заходів інженерного захисту територій від надзвичайних ситуацій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) інженерний захист територій і населених пунктів від шкідливої дії вод та протипаводковий захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 15 000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| б) протизсувні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 78,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| в) берегоукріплення Азовського та Чорного морів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 120,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| г) протикарстові заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| д) заходи з ліквідації небезпечних екзогенних процесів на ДП "Солотвинський солерудник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 800,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| є) створення автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем для прогнозування і управління водним стоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ж) розвиток системи контролю за греблями гідроспоруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Усього за розділом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 020,00 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3204,40 | 3205,40 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 16 020,00 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3204,40 | 3205,40 |
| 2. Здійснення заходів попередження та ліквідації загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об‘єктах і територіях з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території ДП "Горлівський хімічний завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 18,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
| б) поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території Державного НВП "Захід" м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 8,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| в) санація території та об‘єктів ВАТ "Радикал" м.Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,35 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 32,35 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 172,35 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 32,35 |
| г) забезпечення безпеки зберігання елементів ракет, споряджених твердим ракетним паливом, на ДП "Виробниче об‘єднання "Павлоградський хімічний завод" і ДП "Південний машинобудівельний завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| д) рекультивація земель Стебницького ДП "Полімінерал" Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 80,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| є) рекультивація земель Яворівського гірничо-хімічного підприємства "Сірка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,40 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 33,40 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 |
| ж) закриття сірчаного кар‘єру і відновлення ландшафту у зоні діяльності ДГРП "Подорожненський рудник" Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,60 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 17,60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,60 |
| з) ліквідація сірчаних кар‘єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту у зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка" Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 31,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| і) подолання екологічних та соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території міста Борислав Львівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,60 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 61,40 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти ВАТ "Укрнафта" | 15,50 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| к) захист територій і населених пунктів Сокальського району та міста Червоноград Львівської області від підтоплень, пов‘язаних з функціонуванням та ліквідацією вуглевибудовних підприємств ДП "Львіввугілля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,90 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 158,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,90 |
| л) ліквідація екологічних наслідків діяльності ДП "Калійний завод" ВАТ "Оріана" м.Калуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,00 | 135,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 663,00 | 135,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| м) приведення у безпечний стан уранових об‘єктів ВО "Придніпровський хімічний завод" м. Дніпродзержинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 195,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| н) утилізація непридатних до застосуван-ня та заборонених для використання засобів захисту рослин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 450,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| о) приведення Дніпровських судно-плавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 69,40 | 78,50 | 48,70 | 34,90 | 48,50 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 280,00 | 69,40 | 78,50 | 48,70 | 34,90 | 48,50 |
| п) створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 1276 хімічно небезпечних об‘єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 512,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти підприємств | 2552,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 512,00 |
| Усього за розділом 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 237,05 | 1063,20 | 1069,30 | 1039,50 | 1025,70 | 1039,35 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 2 518,95 | 520,00 | 526,10 | 496,30 | 482,50 | 494,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 150,60 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти підприємств | 2567,50 | 513,10 | 513,10 | 513,10 | 513,10 | 515,10 |
| 3. Очищення території від вибухонебезпечних предметів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,352 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,75 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 82,000 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 10,352 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,35 |
| 4. Реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5. Розвиток гідрометеорологічного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,10 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 108,10 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 532,10 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 108,10 |
| 6. Забезпечення матеріально-технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС та державних аварійно-рятувальних служб МНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10975,79 | 2196,00 | 2196,00 | 2196,00 | 2196,00 | 2191,79 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 10975,79 | 2196,00 | 2196,00 | 2196,00 | 2196,00 | 2191,79 |
| б) Державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в) авіація МНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235,25 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,25 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1235,25 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,25 |
| г) Державного підприємства "Морська аварійно-рятувальна служба" Державної служби морського та річного транспорту України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179,695 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 235,695 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1179,695 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 235,695 |
| д) аварійно-рятувальних підрозділів Міністерства інфраструктури України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,471 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 242,471 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1194,471 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 242,471 |
| є) підрозділів МВС та Збройних Сил України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ж) пожежних підрозділів, що забезпе-чують відомчу пожежну охорону Державного агентства лісових ресурсів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,60 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,6 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 365,60 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,6 |
| з) підрозділів охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,685 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,685 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 35,685 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,685 |
| і) Державної служби медицини катастроф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Усього за розділом 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15841,491 | 3168,00 | 3168,00 | 3168,00 | 3168,00 | 3169,491 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 15841,491 | 3168,00 | 3168,00 | 3168,00 | 3168,00 | 3169,491 |
| 7. Підвищення ефективності оператив-ного реагування на надзвичайні ситуації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| б) створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,82 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 153,82 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 757,82 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 153,82 |
| в) створення державного та регіональних центрів управління в надзвичайних ситуаціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 108,00 |  | 108,00 |  |  |  |
| г) створення у МНС пересувного пункту управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
| Усього за розділом 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2081,82 | 395,00 | 511,00 | 391,00 | 391,00 | 393,82 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1973,82 | 395,00 | 511,00 | 391,00 | 391,00 | 393,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 108,00 |  | 108,00 |  |  |  |
| 8. Наукове забезпечення заходів цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Усього за розділом 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |